**Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w latach 2014-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Termin podpisania umowy z wykonawcą | Wartość zadania [zł] | Zakres zadania | Źródła finansowania |
| **ROK 2014** | | | | | | |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odc. od km 0+432,50 do km 1+440,00 | 2013-2014 | 14.11.2013 | 1.888.178,56 | 1007,50 mb - jezdnia, chodniki | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły |
| 2. | Wykonanie oznakowania aktywnymi znakami D-6 drogi powiatowej nr 1895P – poprawa bezpieczeństwa na ul. Mickiewicza we Wronkach | 2014 | 14.05.2014 | 114.670,44 | Aktywne znaki | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1879P Buszewo – Podrzewie od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 na odc. 1160 mb | 2014 | 01.07.2014 | 607.332,06 | 1160 mb jezdnia i pobocza | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1867P Otorowo – Czyściec w m. Otorowo na odcinku ok. 725 mb | 2014 | 18.07.2014 | 499.246,84 | 725 mb - jezdnia | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo – Ćmachowo na odc. Pierwoszewo – Biezdrowo na długości  ok. 1700 mb | 2014 | 18.07.2014 | 1.284.789,87 | 1700 mb - jezdnia | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Wronki |
| 6. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1868P Otorowo – Bytyń w m. Półko  o dł. 330 mb | 2014 | 29.09.2014 | 142.935,37 | 330 mb - chodnik | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo na odc. ul. Szkolnej  w m. Pamiątkowo od km 0+015,11 do km 754,58 | 2014 | 09.07.2014 | 693.523,52 | 754,58 mb jezdni | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły |
| 8. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1870P Kaźmierz – Buk ul. Nowowiejska  w m. Kaźmierz na odc. ok. 700 mb | 2014 | 14.08.2014 | 625.758,16 | 700 mb chodnika | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 9. | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1889P Sędziny – Wierzeja w m. Sędziny  na odc. 280 mb | 2014 | 02.07.2014 | 273.600,66 | 280 mb chodnika | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 10. | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1874P Otorowo – Lubosinek w m. Dębina od km 0+000,00 do km 0+271,00 | 2014 | 02.06.2014 | 153784,93 | 255 mb chodnika | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Pniewy |
| 11. | Remont drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. Niewierz – Duszniki na dł.  ok. 2,2 km | 2014 | 23.04.2014 | 885.655,90 | 2194 mb nawierzchni | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 12. | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Przystanki w miejscowości Ostroróg | 2014 | 01.10.2014 | 312.560,60 | Chodnik 400mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Ostroróg |
| **Rok 2015** | | | | | | |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w miejscowości Kępa na odcinku ok. 800 m | 2015 | 16.08.2015 | 1.904.630,36 | Jezdnia i chodniki 800 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie-Duszniki w miejscowości Podrzewie na odc. od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ulicą Długą na długości  ok. 950 m | 2015 | 11.02.2015 | 1.252.646,59 | Jezdnia 950 mb, chodniki ok. 1700 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki, NPPDL, partnerzy prywatni |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1869P Kaźmierz – Bytyń na długości ok. 900 mb wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu  z dróg powiatowych nr 1861P, 1864P, 1869P, 1870P i drogi gminnej ul. Leśnej w m. Kaźmierz | 2015 | 25.06.2015 | 634.651,46 | Jezdnia 900 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową  w Dusznikach | 2015 | 23.10.2015 | 197.091,61 | Jezdnia 150 mb i chodnik | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 5. | Montaż świateł pulsacyjnych na drodze powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza  we Wronkach | 2015 | 06.07.2015 | 13.800,00 | Aktywne znaki D-6 | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Wronki |
| 6. | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej  nr 1897P ul. Powstańców Wielkopolskich  z drogą powiatową nr 1898P ul. Nowa  we Wronkach na ruch okrężny oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1898P  na odc. ok. 90 mb | 2015 | 20.11.2015 | 114.899,77 | Chodnik 90 mb + parking | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Wronki |
| 7. | Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły w m. Nowa Wieś na długości ok. 90 mb wraz  z odwodnieniem | 2015 | 30.11.2015 | 162.801,29 | Parkingi na 90 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 8. | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy SP w m. Kaźmierz, przy drodze powiatowej  nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne | 2015 | 07.08.2015 | 40.050,00 | Wzbudzane przejście dla pieszych | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 9. | Przebudowa drogi 1862P i 1864P  w m. Sokolniki Wielkie | 2015 | 01.09.2015 | 421.201,59 | Ok. 440 mb, jezdnia i chodniki | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 10. | Remont drogi powiatowej nr 1876P Zajączkowo-Psarskie na długości 1950 m | 2015 | 03.06.2015 | 571.724,91 | Remont jezdni 1950 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Pniewy |
| 11. | Remontu drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odc. Wilkowo – Grodziszczko | 2015 | 28.08.2015 | 626.296,70 | Jezdnia 1840 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 12. | Zmiana organizacji na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1848P (ul. Nowowiejskiego) i 1858P (ul. Lipowa) oraz dróg gminnych  (ul. Poznańska i Obornicka) w Szamotułach | 2015 | 13.11.2015 | 145.453,08 | Przebudowa skrzyżowania | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 13. | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1870P w m. Grzebienisko | 2015 | 13.11.2015 | 77.471,92 | Chodnik 155 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| **Rok 2016** | | | | | | |
| 1. | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej  nr 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo – ul. Wjazdowa w Brodziszewie | 2016 | 12.05.2016 | 41.950,92 | Chodnik 158 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły polegająca na wykonaniu przepustu pod drogą  w m. Brączewo | 2016 | 05.04.2016 | 110.699,63 | Przepust | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Obrzycko |
| 3. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1883P Podrzewie – Duszniki ul. Dusznicka w Podrzewiu, na odc. od ul. Sportowej do Młynkowskiej | 2016 | 26.07.2016 | 58.439,92 | Chodnik 165 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 4. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej  nr 1850P Dobrojewo – Obrowo w m. Dobrojewo, na dł. ok. 70 mb | 2016 | 24.06.2016 | 29.653,25 | Chodnik 70 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Ostroróg |
| 5. | Budowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1850P i 1851P w m. Oporowo, na dł. ok. 30 mb | 2016 | 24.06.2016 | 37.737,25 | Chodnik około 30 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Ostroróg |
| 6. | Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły  w m. Piotrkówko na odc. ok. 300 mb | 2016 | 24.06.2016 | 195.014,42 | Przebudowa chodników 300 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w miejscowości Wilczyna, na dł. ok. 500 m | 2016 | 14.10.2016 | 280.927,51 | Przebudowa na ok. 500 mb z odcinkiem chodnika | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki, partnerzy prywatni |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1869P Kaźmierz – Bytyń, na odc. Kaźmierz – Witkowice na dł. ok. 1200 mb | 2016 | 24.06.2016 | 520.880,63 | Jezdnia 1200 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 9. | Remont drogi powiatowej nr 1853P,  ul. Poznańska w Ostrorogu, na dł. ok. 1005 mb | 2016 | 11.07.2016 | 411.967,44 | Jezdnia 1005 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Ostroróg |
| 10. | Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki – Młynkowo ul. Młynkowska w Dusznikach na odc. ok. 1600 mb | 2016 | 04.07.2016 | 655.837,49 | Jezdnia 1600 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 11. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odcinku od Baborówka do Pamiątkowa polegająca na remoncie istniejącej nawierzchni | 2016 | 26.07.2016 | 779.841,30 | Jezdnia 3700 mb, pobocza z kruszywa | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły |
| 12. | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu  w ciągu dróg powiatowych nr 1848P  (ul. Nowowiejskiego) i 1858P (ul. Lipowa)  oraz dróg gminnych (ul. Poznańska i Obornicka) w Szamotułach | 2016 | 08.08.2016 | 182.218,35 | Przebudowa skrzyżowania | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 13. | Przebudowa drogi powiatowej nr  1892P Ceradz Dolny - Wysoczka w m. Brzoza polegającą na budowie chodnika | 2016 | 08.08.2016 | 35.534,88 | Ok. 120mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| **ROK 2017** | | | | | | |
| 1. | Remont drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz -Młodasko na odcinku ok. 2,8 km | 2017 | 02.10.2017 | 1.659.927,28 | Jezdnia 2800 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 2. | Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej  nr 1861P Piaskowo - Kaźmierz na odcinku  ul. Dworcowej w Kaźmierzu | 2017 | 14.09.2017 | 161.665,81 | Ok. 250 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 3. | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1745P Łężeczki – Pniewy – ul. Wiśniowa  w Pniewach | 2017 | 06.11.2017 | 17.928,05 | Chodnik 30 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Pniewy |
| 4. | Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1850P Dobrojewo – Obrowo na odc. ok. 285 m w m. Obrowo | 2017 | 03.11.2017 | 144.710,85 | Chodnik 285 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Obrzycko |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1838P Lubowo – Wartosław polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wartosław | 2017 | 20.11.2017 | 128.803,88 | Chodnik 200 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Wronki |
| 6. | Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową  nr 1855P w miejscowości Gałowo | 2017-2019 | 06.11.2017 | 3.563.795,85 | Przebudowa skrzyżowania | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły, budżet Samorządu Województwa Wielkopolskiego |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb | 2017-2018 | 16.10.2017 | 1.520.000,00 | Jezdnia i ścieżka 600mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, WRPO |
| **ROK 2018** | | | | | | |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr1839P Pierwoszewo – Ćmachowo polegająca na budowie chodnika na odcinku Biezdrowo – Ćmachowo (na odcinku ok. 1200 mb, tj. od drogi wojewódzkiej 182 do cmentarza  w m. Biezdrowo) | 2018 | 23.04.2018 | 310.924,53 | Chodnik 1200 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Wronki |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko | 2018 | 30.04.2018 | 239.533,92 | Ok. 250 mb.  Budowa zatoki, pół zatoki i remont jezdni | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki |
| 3. | Remont drogi powiatowej nr 1882P Chełmno – Duszniki w m. Chełmno | 2018 | 25.07.2018 | 121.180,22 | Ok. 120 mb jezdni | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00 (ul. Nowowiejska w Kaźmierzu –  etap I na odc. ok. 550 mb od ronda do skrzyżowania z drogą gminną) | 2018 | 14.09.2018 | 748.661,87 | Kanalizacja | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 5. | Remont drogi powiatowej nr 1867P Otorowo – Czyściec, na odcinku Kamionka – Czyściec, polegający na utwardzeniu pobocza płytami betonowymi na odcinku ok. 2200 mb | 2018 | 11.10.2018 | 304.383,48 | Płyty 2200 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki | 2018 | 07.09.2018 | 891.682,35 | Jezdnia około 980 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Duszniki, partner prywatny |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej 1868P Otorowo – Bytyń polegająca na budowie chodnika  w granicach pasa drogowego w m. Piersko  gm. Kaźmierz | 2018 | 11.10.2018 | 183.682,35 | Chodnik 300 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz |
| 8. | Budowa drogi powiatowej nr 1855P od  km 4+025,85 do km 5+100,00 | 2018-2019 | 23.07.2018 | 5.595.615,16 | Budowa drogi i ścieżki 1075 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| **ROK 2019** | | | | | | |
| 1. | Budowa chodnika na odc. ok. 12 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1838P Lubowo – Wartosław w m. Wartosław | 2019 | 01.07.2019 | 8.490,00 | Chodnik 12 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+000,00  do km 0+544,00 w Kaźmierzu - etap II | 2019 | 06.06.2019 | 976.036,24 | Jezdnia, chodniki, zatoki | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Kaźmierz, FDS |
| **ROK 2020** | | | | | | |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P  (ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do  m. Gąsawy o długości ok. 1160 mb | 2020 | 12.08.2020 | 761.370,62 | 1160 płyty i kruszywo,  820 mb jezdnia | Budżet Powiatu Szamotulskiego, budżet Gminy Szamotuły |
| 2. | Wykonanie prac związanych z budową chodnika wraz z lokalizacją przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1880P z drogą gminną w m. Chełmno | 2020 | 01.12.2020 | 14.890,16 | Chodnik 30 mb | Budżet Powiatu Szamotulskiego |