# Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Szamotułach.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.   
poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom   
ze szczególnymi potrzebami.

## Koordynator ds. dostępności

* 1. Powołanie koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Szamotułach – zrealizowano (wrzesień 2020 r.)
  2. Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej oraz do Wielkopolskiego Urzędu Województwa – zrealizowano (październik 2020 r.)
  3. Udostępnienie danych kontaktowych Koordynatora na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej – zrealizowano (październik/grudzień 2020 r.)

## Dostępność informacyjno-komunikacyjna

* 1. Dokonanie analizy pod kątem dostępności komunikacyjno-informacyjnej – zrealizowano (październik 2020 r.)
     1. Zebranie ofert i przygotowanie kosztorysu z zakresu likwidacji barier komunikacyjno-informacyjnych - zrealizowano (październik 2020 r.)
  2. Wdrożenie wideo-tłumacza PJM na wybrane stanowiska obsługi klienta – zrealizowano (styczeń 2021 r.)
  3. Zakres działalności Starostwa Powiatowego w pliku elektronicznym zawierającym tekst odczytywany maszynowo – zrealizowano (styczeń 2021 r.)
  4. Zakres działalności Starostwa Powiatowego w Polskim Języku Migowym (PJM) – zrealizowano (styczeń 2021 r.)
  5. Zakres działalności Starostwa Powiatowego w tekście łatwym do czytania (ETR) – zrealizowano (styczeń 2021 r.)
  6. Instalacja pętli indukcyjnej – złożono wniosek o dofinansowanie (luty 2021 r.), zrealizowano (listopad/grudzień 2021 r.)
  7. Przygotowanie wniosku o możliwości komunikacji w innej formie ze Starostwem przez osoby ze szczególnymi potrzebami – zrealizowano (styczeń 2021 r.)

## Dostępność architektoniczna

* 1. Przeprowadzenie audytu architektonicznego – zrealizowano (marzec 2021 r.)
     1. Wdrażanie zaleceń z audytu architektonicznego (stopniowo od 2021 r.):

A – musi zostać wdrożone, B – powinno być wdrożone

* + - 1. Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów taśmą kontrastową przy wejściu do budynku B (A) - przygotowanie pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
      2. Zamontowanie poręczy przy wejściu B Starostwa Powiatowego (A).
      3. Zamontowanie tabliczki z informacją o niedostępności wejścia do B i C2 budynku Starostwa Powiatowego dla osób na wózku (A).
      4. Oznaczenie stopni schodów taśmą kontrastową (A).
      5. Przeniesienie obsługi osób ze specjalnymi potrzebami do budynku C z przywołaniem pracownika merytorycznego do budynku C (A) - brak możliwości zabudowania windy w budynku B.
      6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością na każdym poziomie budynków użyteczności publicznej, w którym obsługuje się klienta masowego (A) – brak odpowiedniej przestrzeni w budynkach.
      7. Namalowanie pasów kontrastowych przed i za pochyleniem (przed wejściem C1 budynku Starostwa Powiatowego) (A).
      8. Usunięcie przeszkód w ciągach komunikacyjnych (A).
      9. Oznaczenie przewężenia w ciągach komunikacyjnych (A).
      10. Obniżenie lustra w toalecie dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością (A) - podczas przyszłych remontów.
      11. Zwiększenie przestrzeni manewrowej w środku toalety (A) – brak możliwości, ze względu na ograniczoną przestrzeń w budynku.
      12. Wydzielenie stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością przy wejściu C3 (B)
      13. Instalacja przed przejściem dla pieszych kontrastowych oznaczeń FON (B) – przygotowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
      14. Montaż ramp podjazdowych na przejściach dla pieszych położonych wokół budynków Starostwa Powiatowego (B) - przygotowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich   
          w Szamotułach.
      15. Wyrównanie wysokości chodnika oraz przejazdu, aby nie stanowił przeszkody w ciągu chodnika od ul. Wojska Polskiego (B) - przygotowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach.
      16. Wyrównanie powierzchni płyty dziedzińca i zredukowanie pochyleń (B).
      17. Wymiana kratek ściekowych na płycie dziedzińca (B).
      18. Zamontowanie tabliczek nadklamkowych oraz tabliczek na poręcze w alfabecie Braille’a z stosowną informacją (B).
      19. Przymocowanie dywanów do podłoża (B).
      20. Oznaczenie obniżenie wejścia, oznakowani schodów oraz pomalowanie wnęki przejściowej (budynek B) (B).
      21. Usunięcie schodów z noskami – podczas przyszłych remontów (B).
      22. Montaż podwójnego pochwytu poręczy na różnych wysokościach (B).
      23. Modernizacja systemy informacji przeciwpożarowej (sygnalizacja wizualna oraz dźwiękowa) (B).
      24. Zmiana typu schodów (o różnej szerokości stopnia) w klatce schodowej przy wejściu C2 – podczas przyszłych remontów (B).
      25. Oznaczenie przycisku „zero” w kontrastowym kolorze (B).
      26. Zmiana uchwytów do zamykania drzwi od środka – podczas bieżących wymian zamków (B).
      27. Obniżenie włącznika światła – podczas przyszłych remontów (B).
  1. Zakup i instalacja tyfloplanu – złożono wniosek o dofinansowanie (luty 2021 r.), trwają pracę nad projektem tyfloplanu (marzec 2022 r.)
  2. Zakup krzeseł ewakuacyjnych do budynku C Starostwa – złożono wniosek o dofinansowanie (luty 2021 r.), zrealizowano (grudzień 2021 r./styczeń 2022 r.)
  3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu korzystania z krzeseł ewakuacyjnych

## Dostępność cyfrowa

* 1. Dokonanie analizy pod kątem dostępności cyfrowej – zrealizowano (styczeń 2021r.)
  2. Zapewnienie dostępności dokumentów tekstowych, tekstowo-graficznych opublikowanych po 23 września 2018 r. – działania systematyczne
  3. Zapewnienie dostępności multimediów opublikowanych po 23 września 2020 r. – do końca 2021 roku (zrealizowano częściowo: 6 na 12 filmów na YouTube posiada napisy; dalsza realizacja w 2022 roku)
  4. Aktualizacja deklaracji dostępności – zrealizowano (marzec 2022 r.)
  5. Dodanie transkrypcji do transmisji sesji Rady Powiatu (dotyczy nagrań udostępnionych po 23 września 2020 r.) – zrealizowano (na bieżąco)

## Inne działania

* 1. Dokonanie analizy pod kątem procedur w Starostwie – zrealizowano (luty 2021 r.)
     1. Wdrożenie procedury zapewnienia wstępu osobom korzystającym z pomocy psa asystującego do budynku Starostwa – zrealizowano (marzec 2021 r.)
     2. Wdrożenie procedury szczegółowej ewakuacji osób z niepełnosprawnością – w trakcie opracowania
  2. Zorganizowanie szkoleń z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej/ część szkoleń zrealizowano online.
  3. Przygotowanie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – zrealizowano (marzec 2021 r.)
  4. Przekazania raportu Wojewodzie Wielkopolskiemu celem przygotowania zbiorczego raportu - zrealizowano (marzec 2021 r. )
  5. Dokonanie analizy, przygotowanie nowego planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Szamotułach – (zrealizowano luty 2022 r.)

Przygotował:

Koordynator ds. dostępności

Anna Prentka

Zatwierdził:

Starosta Szamotulski

Beata Hanyżak